PLANO DE AÇÃO - PJI610 - A2026S2N1 - Grupo 4

Integrantes

Anthony Brasil Fernandes, 2206739 Eduardo Costa – PREENCHER RA Isabela Aparecida Trepichio Freitas da Silva,2110223 Jeniffer Caroline Alba, 1710773 Lenderson Moreira Bispo de Araújo, 2203841 Othoniel Rodrigues, 2208697 Rogério Rocha Vieira, 2223134

| Disciplina | PJI610 - A2026S2N1 - Grupo 4 |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp | Criação de um sistema de monitoramento de reservatórios de detenção “piscinões”, que utilize Internet das Coisas (IOT) para monitoramento e avisos de possíveis alagamentos e desenvolver um Plano de Negócios para avaliar a viabilidade comercial desta solução. |
| Título provisório do trabalho | Solução de IOT para Monitoramento de Piscinões e alerta de alagamentos. |
| Problema | Como a Internet das Coisas pode ajudar a prevenir alagamentos em áreas de várzea na Zona Leste de São Paulo? É possível criar uma solução viável comercialmente para atender essa necessidade? |
| Objetivo | Desenvolver uma plataforma integrada de monitoramento de reservatórios de detenção “piscinões”, utilizando sensores e arquitetura de Internet das Coisas (IOT) para monitoramento dos reservatórios. Entender os danos que são causados pelos alagamentos, suas frequências de ocorrência, também identificar na comunidade qual o grau de conhecimento sobre situações de risco, e disponibilizar a ferramenta de alertas proativos que ajude a população a se conscientizar de um possível problema em tempo real. Criar um Plano de Negócios para avaliar a viabilidade comercial desta solução, para que possa evoluir de um protótipo acadêmico para uma solução comercial e escalável. |
| Polo(s) | Céu Lajeado, Três Pontes, VERIFIQUEM SEUS POLOS |
| Orientador do PI | Emanuela Da Conceição |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

Sua resposta

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

Sua resposta

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

Sua resposta

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

Sua resposta

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Integração dos Membros do Time | Grupo | 15/07/2026 | 06/08/2026 | - Todos os membros localizados e participativos, fizemos uma primeira reunião para discutir possíveis projetos e o perfil de cada membro. - Divisão das atividades principais e das responsabilidades das entregas, de acordo com o perfil dos integrantes. - Criamos subgrupos para gerenciar melhor as atividades. |
| Sugestões e Propostas de possíveis trabalhos e projetos. | Grupo | 06/08/2026 | 20/08/2026 | - Cada membro do grupo foi solicitado uma ideia de projeto, justificativa e sugestão da comunidade que poderá ser atendida. |
| Reunião de Projetos | Grupo | 27/08/2026 | 27/08/2026 | - Definir as bases iniciais do projeto. - Identificar tecnologias e ferramentas - Delimitar o escopo do trabalho. |
| Definição do Problema e da Proposta do Projeto | Grupo | 27/08/2026 | 05/09/2026 | - Elaboração do Plano de Ação - Identificar as macroatividades do Plano de Negócios. - Definir a sequência das atividades. - Identificar dependências entre atividades. - Distribuir responsabilidades entre os integrantes do grupo. - Criar o cronograma baseado nas Semanas |
| Organização Inicial do Plano de Negócios | Grupo | 27/08/2026 | 05/09/2026 | - Definir a estrutura preliminar do documento final. - Definir quais informações precisarão ser pesquisadas. - Definir metodologias de pesquisa e coleta de dados |
| Levantamento Biobibliográfico | Grupo | 27/08/2026 | 05/09/2026 | - Aos integrantes do grupo foi solicitado que pesquisassem a literatura disponível e que recomendassem fontes de consulta. - Os temas de pesquisa sugeridos foram: - Cidades Inteligentes - Problemas Urbanos - Modelos de soluções de IOT para Cidades e espaços inteligentes. - Plano de Negócios de Soluções IOT |

| Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Detalhamento do Problema |  |  |  | - Formalizar o problema relacionado ao monitoramento dos reservatórios. - Identificar impactos relacionados a alagamentos. - Delimitar o problema específico que a solução pretende resolver. - Relacionar o problema à necessidade de monitoramento em tempo real. |
| Análise inicial de mercado |  |  |  | - Identificar o mercado de monitoramento de reservatórios. - Identificar aplicações similares de IoT. - Identificar tendências relacionadas a cidades inteligentes e monitoramento ambiental. - Levantar o cenário potencial de utilização da solução. |
| Problema, mercado e público-alvo |  |  |  | Identificar: - Potenciais clientes. - Usuários da plataforma. - Quem compraria a solução. |
| Comparação dos segmentos alvo |  |  |  | - Órgãos públicos. - Prefeituras. - Empresas de engenharia. - Operadores de infraestrutura. - Empresas de monitoramento. - Empresas privadas com reservatórios próprios. |
| Arquitetura da inicial da Plataforma | Rogério Vieira; | 24/08/2026 | 06/09/2026 | - Desenho da Arquitetura da Inicial da Plataforma de monitoramento. |

| Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Levantamento das Necessidades dos Clientes |  |  |  | - Identificar informações necessárias para os usuários. - Identificar quais dados devem ser monitorados. - Identificar necessidades de alertas. - Avaliar necessidades de monitoramento remoto. - Identificar necessidades de relatórios e histórico. |
| Definição da Proposta de Valor |  |  |  | - Identificar benefícios oferecidos pela solução. - Definir os problemas que serão reduzidos. - Identificar os diferenciais. - Definir a proposta de valor. |
| Definição Inicial do Produto |  |  |  | - Diferenciar o protótipo acadêmico do produto comercial. - Definir os componentes da solução. - Definir funcionalidades essenciais. - Definir funcionalidades futuras. - Definir o MVP comercial. |
| Desenho do Protótipo da plataforma | Rogério Vieira, | 07/09/2026 | 14/09/2026 | Definição: - Das Linguagens - Do Banco - Da Plataforma de Hospedagem - Da Metodologia de Desenvolvimento - Das Ferramentas |

| Quinzena 4 Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Análise da Concorrência |  |  |  | - Identificar concorrentes diretos. - Identificar concorrentes indiretos. - Identificar soluções alternativas. - Comparar funcionalidades. - Comparar modelos comerciais. - Identificar diferenciais competitivos. |
| Definição do Modelo de Negócio |  |  |  | Avaliar possibilidades como: - Venda de equipamentos. - Venda + instalação. - Assinatura mensal. - Hardware + SaaS. - Monitoramento como serviço. |
| Estruturação da Receita |  |  |  | Definir: - Possíveis fontes de receita. - Receitas recorrentes. - Receitas pontuais. Avaliar serviços adicionais. |
| Definição Inicial de Preços |  |  |  | - Levantar custos básicos. - Definir hipóteses de precificação. - Criar cenários preliminares. |
| Analise Fiscal e Contábil |  |  |  | - Abertura de Empresa - Enquadramento - Riscos e Benefícios Fiscais. |
| Estudo das Obrigações legais |  |  |  | - Análise Jurídica e Legal - Análise de Obrigações Ambientais |
| Desenvolvimento inicial do sistema | Rogério Vieira; | 21/09/2026 | 30/09/2026 | - Desenvolvimento da Prova de Conceito (POC) da Plataforma - Deploy da Versão Beta da plataforma |
| Relatório Parcial |  | 21/09/2026 | 04/10/2026 | - Criação e entrega do Relatório Parcial do Projeto. |

| Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Levantamento de Custos |  |  |  | Identificar: - Custo dos sensores e dos equipamentos. - Custo de hospedagem. - Custo de instalação e de manutenção. - Custo de suporte e das áreas de apoio. |
| Análise Financeira |  |  |  | Estimar: - Investimento inicial. - Custos operacionais. - Receitas. - Margens. - Ponto de equilíbrio. Realizar análise de cenários. - Cenário pessimista. - Cenário realista. - Cenário otimista. |
| Estratégia Comercial |  |  |  | - Definir mercado inicial. - Identificar possíveis clientes iniciais. - Definir estratégia de entrada. - Avaliar projetos-piloto. - Identificar parceiros estratégicos. |
| Planejamento Operacional |  |  |  | - Definir processo de instalação. - Definir manutenção. - Definir suporte. - Avaliar escalabilidade. |
| Implementação da Versão 1.0 da Solução | Rogerio Vieira; | 05/10/2026 | 18/10/2026 | - Entrega da Versão funcional da plataforma com o monitoramento ativo de um piscinão |

| Quinzena 6 Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Análise de Riscos |  |  |  | Identificar riscos: - Técnicos - Operacionais. - Financeiros. - Relacionados à segurança da plataforma. |
| Avaliação de Aspectos Regulatórios |  |  |  | - Identificar requisitos aplicáveis. - Avaliar responsabilidades relacionadas ao monitoramento. - Avaliar responsabilidades relacionadas à geração de alertas. |
| Consolidação do Plano de Negócios |  |  |  | - Resumo Executivo. - Mercado. - Público-alvo e Proposta de Valor. - Modelo de Negócio e Estratégia Comercial. - Viabilidade Financeira. - Riscos. - Estratégia de Crescimento. - Criação da Apresentação Comercial |
| Avaliação dos Resultados |  |  |  | - Comparar os resultados com os objetivos iniciais. - Avaliar a viabilidade da solução. - Avaliar o nível de maturidade da plataforma. - Identificar limitações. - Identificar próximos passos. |
| Deploy e Testes da Plataforma | Rogério Vieira; | 19/10/2026 | 01/11/2026 | Deploy a versão UAT - Execução das rotinas de testes - Individuais, Integrados. - Execução dos Testes de capacidade e performance. Implementação de correções na Plataforma |

| Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Finalização da Plataforma | Rogério Vieira; | 05/11/2026 | 15/11/2026 | Consolidação das funcionalidades da versão Produtiva da Plataforma Deploy a versão Produtiva - Execução das rotinas de testes - Individuais, Integrados. - Execução dos Testes de capacidade e performance. Implementação de correções na Plataforma |
| Consolidação do Plano de Negócios |  |  |  | - Resumo Executivo. - Mercado. - Público-alvo e Proposta de Valor. - Modelo de Negócio e Estratégia Comercial. - Viabilidade Financeira. - Riscos. - Estratégia de Crescimento. |
| Avaliação dos Resultados |  |  |  | - Comparar os resultados com os objetivos iniciais. - Avaliar a viabilidade da solução. - Avaliar o nível de maturidade da plataforma. - Identificar limitações. - Identificar próximos passos. |
| Avaliação Colaborativa |  |  | 06/11/2026 |  |
| Vídeo |  |  | 06/11/2026 |  |
| Relatório Final |  |  | 15/11/2026 |  |